|  | ## ACCIONES CORRECTIVAS AUDITORIA | ### PA1R4 REV.- 01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ## FECHA DE REALIZACIÓN: 16/04/18 |
| GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA |  |  |

| CONCEPTO | CAUSA | ACCIÓN CORRECTIVA | RPBLE. | ## PLAZO | % GRADO AVANCE |  |  |  | CIERRE | EFICA-CIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |

| AUDITORIA 06/18 |  | Desorden en estantería de los útiles de control |  |  | Orden y limpieza de estantería y procurar un sitio para los útiles de control |  | Jesús Colmenero |  | 25/04/18 |  |  |  |  | 24/04/18 | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EFICACIA: |  |  |  |  | % GRADO DE AVANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B - BUENA |  |  |  |  | 25% |  | Hay acción prevista con responsable y plazo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R - REGULAR |  |  |  |  | 50% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M – MALA (Se necesita volver a tomar acción correctora) |  |  |  |  | 75% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | La acción está controlada y su eficacia medida |  |  |  |  |  |  |  |  |

PILOTO NOMINADO: Javier Navarro		                                                                                                                                                                  Hoja 1 de 1