| / | ## ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA | ### PA1R4 REV.- 01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ## FECHA DE REALIZACIÓN: 19/05/15 |
| GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA |  |  |

| CONCEPTO | CAUSA | ACCIÓN CORRECTORA | RPBLE. | ## PLAZO | % GRADO AVANCE |  |  |  | CIERRE | EFICA-CIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |

| AUDITORIA 07/15 5.6.1 |  | No se han encontrado documentadas las reuniones de seguimiento del comité de dirección |  |  | Realizar un planning de reuniones y documentarla correctamente: frecuencia, asistentes, |  | Miguel A de la Torre |  | 15/09/15 |  |  |  |  | 15/09/15 | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUDITORIA 07/15 6.2.2 Formación |  | No se ha llevado a cabo la formación prevista en el año pasado, siendo la efectuada escasa |  |  | Replanteamiento de la elección del planning de formación y de los cursos a realizar |  | Rafael Soriano |  | 15/10/15 |  |  |  |  | 14/10/15 | R |  |
| AUDITORIA 07/15 6.2.13 Motivación/satisfacción del empleado |  | No se ha encontrado la encuesta de satisfacción del personal ni el sistema de incentivos es lo suficiente motivador |  |  | Estudio de nuevos sistemas de incentivos para promover la participación del personal |  | Rafael Soriano |  | 01/10/15 |  |  |  |  | 01/10/15 | R |  |
| AUDITORIA 07/15 6.4.2 Distribución de planta |  | Se han encontrado varias zonas desordenadas y falta de orden e identificación de áreas |  |  | Orden y limpieza de las zonas de trabajo. Se propone un estudio para cartelería de las distintas áreas de la fábrica |  | Jesús Colmenero |  | 01/10/15 |  |  |  |  | 28/09/15 | B |  |
|  | EFICACIA: |  |  |  |  | % GRADO DE AVANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B - BUENA |  |  |  |  | 25% |  | Hay acción prevista con responsable y plazo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R - REGULAR |  |  |  |  | 50% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M – MALA (Se necesita volver a tomar acción correctora) |  |  |  |  | 75% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | La acción está controlada y su eficacia medida |  |  |  |  |  |  |  |  |

PILOTO NOMINADO: Javier Navarro		                                                                                                                                                                  Hoja 1 de 2

|  |  |  | ## ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA |  |  |  |  |  |  |  | ### PA1R4 REV.- 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## FECHA DE REALIZACIÓN: 19/05/15 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  | CAUSA |  |  |  | ACCIÓN CORRECTORA |  | RPBLE. |  | ## PLAZO |  | % GRADO AVANCE |  |  |  | CIERRE | EFICA-CIA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |
| AUDITORIA 07/15 7.5.13 Mantenimiento predictivo |  | No se han encontrado adecuadas los mantenimientos predictivos efectuados |  |  |  | Estudio para la adquisición de instrumentación |  | Manuel Caravantes |  | 15/10/2015 |  |  |  |  |  | 15/10/15 | R |  |
| AUDITORIA 07/15 7.6.1 estudios estadísticos |  | Los estudios estadísticos realizados son escasos y en algunos casos mal planteados |  |  |  | Se necesita formación en este aspecto y desarrollar los estudios estadísticos de forma adecuada |  | Javier Navarro |  | 15/10/15 |  |  |  |  |  | 15/10/15 | B |  |
|  | EFICACIA: |  |  |  |  |  | % GRADO DE AVANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B - BUENA |  |  |  |  |  | 25% |  | Hay acción prevista con responsable y plazo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R - REGULAR |  |  |  |  |  | 50% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M – MALA (Se necesita volver a tomar acción correctora) |  |  |  |  |  | 75% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | La acción está controlada y su eficacia medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PILOTO NOMINADO: Javier Navarro		                                                                                                                                                                  Hoja 2 de 2