| / | ## ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA | ### PA1R4 REV.- 01 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ## FECHA DE REALIZACIÓN: 21/05/18 |
| GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA |  |  |

| CONCEPTO | CAUSA | ACCIÓN CORRECTORA | RPBLE. | ## PLAZO | % GRADO AVANCE |  |  |  | CIERRE | EFICA-CIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |

| AUDITORIA 07/18 Proceso de Fabricación PC3 Hay registro de autocontroles en el proceso de estampación pero no se han completado correctamente faltan adecuarse a la cadencia de las instrucciones de fabricación |  | El operario no lo ha rellenado por un error puntual por olvido del mismo |  |  | Se plantea la formación y sensibilización por parte del operario para la correcta cumplimentación del autocontrol |  | Jesús Colmenero/ Mª Angeles |  | 01/09/18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUDITORIA 07/18 Proceso de RR.HH. PA3 Los auditores internos tienen acreditado el curso de auditor según la norma ISO/TS 16949 pero no se han actualizado para la nueva edición de la norma IATF 16949 |  | No se ha encontrado disponibilidad para la ejecución de la formación |  |  | Realización de la acción formativa según lo incluido en el plan de formación |  | Rafael Soriano |  | 01/12/18 |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA 07/18 Proceso de Mantenimiento PA4 No se encuentran totalmente localizados los repuestos según lo indicado en el listado de repuestos |  | Desorden en el área de mantenimiento |  |  | Orden en el almacén y revisión de ubicación en el listado de repuestos. Charla con operarios de mantenimiento |  | J. Navarro |  | 01/10/18 |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA 07/18 Proceso de Mantenimiento PA4 No se han definido mantenimientos predictivos para la planta de Seseña |  | Desconocimiento de la función del mantenimiento predictivo |  |  | Información sobre la objetivo del mantenimiento predictivo y su cumplimiento. |  | Manuel Martinez |  | 01/11/18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EFICACIA: |  |  |  |  | % GRADO DE AVANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B - BUENA |  |  |  |  | 25% |  | Hay acción prevista con responsable y plazo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R - REGULAR |  |  |  |  | 50% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M – MALA (Se necesita volver a tomar acción correctora) |  |  |  |  | 75% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  | La acción está controlada y su eficacia medida |  |  |  |  |  |  |  |  |

PILOTO NOMINADO: Javier Navarro		                                                                                                                                                                  Hoja 1 de 2

|  |  |  | ## ACCIONES CORRECTORAS AUDITORIA |  |  |  |  |  |  |  | ### PA1R4 REV.- 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## FECHA DE REALIZACIÓN: 21/05/18 |  |  |  |  |  |  |  |
| GRADO DE AVANCE Y EVALUACIÓN DE EFICACIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCEPTO |  | CAUSA |  |  |  | ACCIÓN CORRECTORA |  | RPBLE. |  | ## PLAZO |  | % GRADO AVANCE |  |  |  | CIERRE | EFICA-CIA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 50 | 75 | 100 |  |  |  |
| AUDITORIA 07/18 Proceso de Equipos de seguimiento y mediciónPA6 - Se han encontrado equipos de seguimiento y medición calibrados con trazabilidad pero no con acreditación ENAC |  | Se estaba estudiandio la posibilidad de envío a laboratorios acreditados ENAC, posibilidad de calibraciones internas,…. |  |  |  | Calibraciones ENAC, calibraciones internas con patrones ENAC, aceptación de laboratorios externos por el cliente,…. |  | Javier Navarro |  | 01/08/18 |  |  |  |  |  | 22/06/18 | B |  |
|  | EFICACIA: |  |  |  |  |  | % GRADO DE AVANCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B - BUENA |  |  |  |  |  | 25% |  | Hay acción prevista con responsable y plazo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R - REGULAR |  |  |  |  |  | 50% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M – MALA (Se necesita volver a tomar acción correctora) |  |  |  |  |  | 75% |  | La acción está en curso de realización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | La acción está controlada y su eficacia medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PILOTO NOMINADO: Javier Navarro		                                                                                                                                                                  Hoja 2 de 2